T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 Yılı

Faaliyet Raporu

Sürüm No. 1.0.

Şubat 2015

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER........................................................................................................................................4

A.	Misyon ve Vizyon	4

B.	Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4

C.	İdareye İlişkin Bilgiler	5

1- Fiziksel Yapı	5

2- Örgüt Yapısı	9

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11

4- İnsan Kaynakları	12

5- Sunulan Hizmetler	16

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	21

D. Diğer Hususlar …………………………………………………………………………………………21

II. AMAÇ ve HEDEFLER……………………………………………………………………………….......21

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri	21

B. Temel Politikalar ve Öncelikler	21

C. Diğer Hususlar	22

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER......................................................22

A. Mali Bilgiler.............................................................................................................................................22

1-Bütçe Uygulama Sonuçları	22

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	23

3- Mali Denetim Sonuçları	23

4- Diğer Hususlar	23

B- Performans Bilgileri	23

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	23

2- Performans Sonuçları Tablosu.......................................................................................................24

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.................................................................................24

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi............................................................................24

5- Diğer Hususlar..................................................................................................................................24

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.......................................25

A-Üstünlükler	25

B- Zayıflıklar	25

C- Değerlendirme	26

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER..........................................................................................................................26

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile kurulan Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete başlamıştır.

Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve Uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, genel olarak planlama ve Uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalışmanın da amacı olan 2014 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. İkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2014 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır.24.02.2015

M. Haluk ÖZBEK

Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanı

# GENEL BİLGİLER

## Misyon ve Vizyon

## Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Üniversitemizin ihtiyaçları ve beklentilerini zamanında tespit edip yürürlükteki mevcut yasa ve yönetmeliklere uyarak eksiksiz karşılayacak. Çalışmaları daha iyi seviyelere getirebilmek için kaliteden ödün vermeden işlerin bir defada doğru ve en kısa zamanda yapıp, sürekli iyileştirmeler yaparak kalitesizlik maliyetini azaltarak ekonomik kaynakların etkili ve doğru kullanılmasını sağlamak. Kalite ve hizmet verebilirliğimizi arttırmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bireysel gelişimleri arttırmak, elde edilen kazanımları hızlı, düşük maliyetli, teknolojik, güvenilir ve konforlu yapılar ve mekânlar oluşturmak için kullanmayı amaçlamıştır.

Vizyon

Değişimin sorumlusu biziz ifadesinden hareketle örgütsel değişimin nedenleri olan, teknolojik iletişim, çalışanların deneyimi, karar özgürlüğü ve büyüme fonksiyonları dikkate alınarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının daha teknolojik bir yapıda eğitim ve öğretimlerini sağlamak, öğrenci akademik ve idari personelin çalışmalarını ve boş zamanlarını daha iyi ve etkin bir şekilde geçirmelerini temin etmek amacıyla teknolojinin vermiş olduğu imkanları bina, spor tesisi, çevre olarak çalışmalar yapmaktır. Bunları yerine getirirken merkeziyetçilik, aşırı bürokrasi, kalitesiz iş gücünden oldukça uzaklaşarak günün şartlarına Uygulamanın kaliteye odaklaşma, esnekleşme, Reform ve Reorganizasyon dallarında değişime gitmektir.

## Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

- Yatırım programının hazırlanması,

- Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarını hazırlamak,

- İhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesi,

- Ödenek dağılımını sağlamak,

- Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak ve hazırlatmak,

- Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak ve gerekli detay çalışmalarını hazırlamak,

- Tadilatı yapılacak binaların rölövelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak,

- Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek,

- Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak,

- Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,

- Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek,

- Yapıların ve tesislerin tekniğine Uygulamanın inşa edilmesini sağlamak,

- İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek,

- Şantiye düzenini sağlamak,

- Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak,

- Yıllık ödenek doğrultusunda, Yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

- Hizmete girmiş binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inşaat işleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve arızaları gidermek,

- Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak,

- Yerleşkede bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına Uygulamanın olarak hali hazırını çıkarmak,

- Gerek ihale, gerekse doğrudan temin yoluyla yaptırılan bütün bu imalatların ve alınan hizmetlerin tamamının tekniğine uygulamanın hazırlanması için kontrollük ve denetim hizmetleri ile ara ve kesin hak edişleri, kesin hesapları, geçici ve kesin kabulleri, tahakkuk işlemleri ile ödeneklerin takibini yapmak,

- Üniversitemiz kampuslarının imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması,

- Yerleşkede yapımına başlanacak olan tüm inşaatların, inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması,

- Yerleşkemizin ilgili bulundukları  Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

## İdareye İlişkin Bilgiler

### 1- Fiziksel Yapı

Başkanlığımız 15.02.2008 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14’de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte hizmet vermiş olup, 15.02.2008-15.01.2009 tarihleri arasında Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki Yerleşkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3’ üncü katında devam etmiştir. Ocak 2010-Temmuz 2012 tarihleri arası  Derslik ve Merkezi Birimler A1-A2 Blok'ta 3. katta hizmet vermiş olup, 2012 Temmuz ayı itibariyle Rektörlük Binası 6. katta hizmet vermeye devam etmektedir.

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

| Eğitim Alanı | Kapasitesi 0–50 | Kapasitesi 51–75 | Kapasitesi 76–100 | Kapasitesi 101–150 | Kapasitesi 151–250 | Kapasitesi 251–Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anfi | - | - | - | 3 | 4 | 1 |
| Sınıf | 167 | 43 | 20 | 7 | - | - |
| Bilgisayar Laboratuvarı | 24 | 1 | - | - | - | - |
| Teknik Resim Salolu | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Diğer Lab. | 191 | 18 | - | - | - | - |
| Toplam | 353 | 63 | 20 | 10 | 4 | 1 |

2.Sosyal Alanlar

2.1.Kantinler ve Kafeteryalar

Kantin Sayısı: 19 Adet

Kantin Alanı: 3311 m2

Kafeterya Sayısı: 3 Adet

Kafeterya Alanı: 850.17  m2

2.2.Yemekhaneler

Öğrenci yemekhane Sayısı: 11 Adet

Öğrenci yemekhane Alanı: 5.293  m2

Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 2.476 Kişi

Personel yemekhane Sayısı: 13 Adet

Personel yemekhane Alanı: 3050 m2

Personel yemekhane Kapasitesi: 1107 Kişi

2.3.Misafirhaneler

Misafirhane Sayısı:1 Adet

Misafirhane Kapasitesi:27 Kişi

2.4.Lojmanlar

Lojman Sayısı: 22 Adet

Lojman Bürüt Alanı: 1490 m2

Dolu Lojman Sayısı: 1 Adet

Boş Lojman Sayısı: 21 Adet

2.5.Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet

Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 8.210 m2

Açık Spor Tesisleri Sayısı:5 Adet

Açık Spor Tesisleri Alanı:2405 m2

Tablo 2.6.Toplantı-Konferans Salonları

|  | Kapasitesi 0–50 | Kapasitesi 51–75 | Kapasitesi 76–100 | Kapasitesi 101–150 | Kapasitesi 151–250 | Kapasitesi 251–Üzeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantı Salonu | 33 | - | - | - | - | - |
| Konferans Salonu | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Seminer Salonu | 3 | - | - | - | - | - |
| Toplam | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |

2.7.Sinema Salonu

Sinema Salonu Sayısı          : 1  Adet

Sinema Salonu Alanı          : 84  m2

Sinema Salonu Kapasitesi  :…. Kişi

2.8.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: …                 Adet

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri  Kapasitesi: …          Kişi

2.9.Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Sayısı:84 Adet

Öğrenci Kulüpleri Alanı: 1288.34  m2

2.10. Mezun Öğrenciler Derneği

Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet

Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: …  m2

2.11.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları

Anaokulu Sayısı                     :1    Adet

Anaokulu Alanı                      :180  m2

Anaokulu Kapasitesi              :25   Kişi

İlköğretim okulu Sayısı          :-    Adet

İlköğretim okulu Alanı           :-      m2

İlköğretim okulu Kapasitesi   :-     Kişi

3.Hizmet Alanları

3.1.Akademik  Personel Hizmet  Alanları

Tablo 4  Akademik Personel Hizmet Alanları

|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Odası | 436 | 7.668,76 | 601 |
| Toplam | 436 | 7.668,76 | 601 |

3.2.İdari Personel Hizmet Alanları

Tablo5  İdari Personel Hizmet Alanları

|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) | Kullanan Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis | 44 | 9.972 | 91 |
| Çalışma Odası | 175 | 3.637 | 295 |
| Toplam | 219 | 13.609 | 386 |

4-Ambar Alanları

Ambar Sayısı: 66 Adet

Ambar Alanı:  3259 m2

5-Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 34 Adet

Arşiv Alanı: 3138 m2

6-Atölyeler

Atölye Sayısı: 31 Adet

Atölye Alanı: 5.660 m2

1.7- Hastane Alanları

| Birim | Sayı (Adet) | Alan (m²) |
| --- | --- | --- |
| Acil Servis |  |  |
| Yoğun Bakım |  |  |
| Ameliyathane |  |  |
| Klinik |  |  |
| Laboratuar |  |  |
| Eczane |  |  |
| Radyoloji Alanı |  |  |
| Nükleer Tıp Alanı |  |  |
| Sterilizasyon Alanı |  |  |
| Mutfak |  |  |
| Çamaşırhane |  |  |
| Teknik Servis |  |  |
| Hastane Toplam Kapalı Alanı |  |  |

### 2- Örgüt Yapısı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde; 2014 yılı sonu itibarıyla, Daire Başkanı Koordinatörlüğünde; 12’sı birimin, 2’si görevlendirmeyle diğer birimlerden gelen  ve 1’i geçici personel kadrosunda olup toplamda 15 teknik personel ve  hizmet alımı kapsamında görev yapan 10  personel bulunmaktadır. Ayrıca, kadrosu başkanlığımızda olup, farklı birimlerde görevlendirilen 16 personel bulunmaktadır. Bunların dışında başkanlığımız kadrosunda toplam 31 kişi olmasına rağmen görevlendirmeler nedeniyle, birimimiz toplam 15 personelle  hizmet vermektedir.

- Etüt-Proje Birimi

- Yapı Denetim ve Kontrollük Birimi

- Bakım ve Onarım Birimi

- Emlak Birimi

- İhale ve Satın Alma Birimi

- İdari İşler-Tahakkuk Birimi

### Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

İhale Otomasyonu

Yaklaşık Maliyet Hesaplama Otomasyonu

Autocad Architecture 2011

Revit Architecture 2011

3.2- Bilgisayarlar

Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 22 Adet

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 3 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı: … Adet

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet

Elektronik Yayın Sayısı: … Adet

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Cinsi | İdari Amaçlı (Adet) | Eğitim Amaçlı (Adet) | Araştırma Amaçlı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeksiyon |  |  |  |
| Slayt makinesi |  |  |  |
| Tepegöz |  |  |  |
| Episkop |  |  |  |
| Barkot Okuyucu |  |  |  |
| Baskı makinesi | 1 |  |  |
| Fotokopi makinesi | 1 |  |  |
| Faks |  | 1 |  |
| Fotoğraf makinesi | 1 | 2 |  |
| Kameralar |  |  |  |
| Televizyonlar |  |  |  |
| Tarayıcılar |  |  |  |
| Müzik Setleri |  |  |  |
| Mikroskoplar |  |  |  |
| DVD ler |  |  |  |
| Kulaklıklar |  |  |  |
| Manyetik Güvenlik Kapısı |  |  |  |
| Optik Okuyucu |  |  |  |
| Faks-Fotokopi-Yazıcı-Tek Makine | 9 | 12 |  |
| Barkod Yazıcı |  |  |  |
| Yükleme Boşaltma Cihazı |  |  |  |

### 3 adet taşınabilir bilgisayar mevcut

21 adet monitör mevcut

### 4- İnsan Kaynakları

(Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)

4.1- Akademik Personel

| Akademik Personel |
| --- |
|  | Kadroların Doluluk Oranına Göre | Kadroların İstihdam Şekline Göre |
|  | Dolu | Boş | Toplam | Tam Zamanlı | Yarı Zamanlı |
| Profesör |  |  |  |  |  |
| Doçent |  |  |  |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |  |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |  |  |  |
| Okutman |  |  |  |  |  |
| Çevirici |  |  |  |  |  |
| Eğitim- Öğretim Planlamacısı |  |  |  |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |  |  |  |
| Uzman |  |  |  |  |  |

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

| Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları |
| --- |
| Unvan | Geldiği Ülke | Çalıştığı Bölüm |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim-Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

| Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel |
| --- |
| Unvan | Bağlı Olduğu Bölüm | Görevlendirildiği Üniversite |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

| Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel |
| --- |
| Unvan | Çalıştığı Bölüm | Geldiği Üniversite |
| Profesör |  |  |
| Doçent |  |  |
| Yrd. Doçent |  |  |
| Öğretim Görevlisi |  |  |
| Okutman |  |  |
| Çevirici |  |  |
| Eğitim Öğretim Planlamacısı |  |  |
| Araştırma Görevlisi |  |  |
| Uzman |  |  |
| Toplam |  |  |

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

| Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı |
| --- |
| Profesör |  |
| Doçent |  |
| Yrd. Doçent |  |
| Öğretim Görevlisi |  |
| Uzman |  |
| Okutman |  |
| Sanatçı Öğr. Elm. |  |
| Sahne Uygulamayıcısı |  |
| Toplam |  |

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

| Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı |
| --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı |  |  |  |  |  |  |
| Yüzde |  |  |  |  |  |  |

4.7- İdari Personel

| İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) |
| --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Genel İdari Hizmetler | 1 |  | 1 |
| Sağlık Hizmetleri Sınıfı |  |  |  |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | 18 |  | 18 |
| Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı |  |  |  |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. |  |  |  |
| Din Hizmetleri Sınıfı |  |  |  |
| Yardımcı Hizmetli |  |  |  |
| Toplam | 19 |  | 19 |

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

| İdari Personelin Eğitim Durumu |
| --- |
|  | İlköğretim | Lise | Ön Lisans | Lisans | Y.L. ve Dokt. |
| Kişi Sayısı | - | 2 | 6 | 7 | 4 |
| Yüzde | - | 11 | 32 | 37 | 21 |

4.9. İdari Personelin Hizmet Süresi

| İdari Personelin Hizmet Süresi |
| --- |
|  | 1 – 3 Yıl | 4 – 6 Yıl | 7 – 10 Yıl | 11 – 15 Yıl | 16 – 20 Yıl | 21 – Üzeri |
| Kişi Sayısı | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Yüzde | 5 | 21 | 26 | 16 | 11 | 21 |

4.10. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

| İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı |
| --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| Yüzde | 5 | 5 | 37 | 16 | 26 | 11 |

4.11- İşçiler

| İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) |
| --- |
|  | Dolu | Boş | Toplam |
| Sürekli İşçiler | 9 |  | 9 |
| Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) |  |  |  |
| Vizesiz işçiler (3 Aylık) |  |  |  |
| Toplam | 9 |  | 9 |

4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

| Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi |
| --- |
|  | 1 – 3 Yıl | 4 – 6 Yıl | 7 – 10 Yıl | 11 – 15 Yıl | 16 – 20 Yıl | 21 - Üzeri |
| Kişi Sayısı | 8 | 1 |  |  |  |  |
| Yüzde | 89 | 11 |  |  |  |  |

4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

| Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı |
| --- |
|  | 21-25 Yaş | 26-30 Yaş | 31-35 Yaş | 36-40 Yaş | 41-50 Yaş | 51- Üzeri |
| Kişi Sayısı |  | 5 | 3 |  |  | 1 |
| Yüzde |  | 56 | 33 |  |  | 11 |

4.14. Çalışanların Kıdem Ortalamaları

|  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35< |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öğretim Üyeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğretim Elemanları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdari Personel | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Diğer Personel | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |

### 5- Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

5.1.1- Öğrenci Sayıları

| Öğrenci Sayıları |
| --- |
| Birimin Adı | I. Öğretim | II. Öğretim | Toplam | Genel Toplam |
|  | E | K | Top. | E | K | Top. | Kız | Erkek |  |
| Fakülteler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enstitüler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

| Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı |
| --- |
| Birimin Adı | I. Öğretim | II. Öğretim | I. ve II.Öğretim Toplamı(a) | Yüzde* |
|  | E | K | Top. | E | K | Top. | Sayı |  |
| Fakülteler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

| Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı |
| --- |
| Birimin Adı | ÖSS Kontenjanı | ÖSS sonucu Yerleşen | Boş Kalan | Doluluk Oranı |
| Fakülteler |  |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

| Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı |
| --- |
| Birimin Adı | Programı | Yüksek Lisans Yapan Sayısı | Doktora Yapan Sayısı | Toplam |
|  |  | Tezli | Tezsiz |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

| Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri |
| --- |
|  | Bölümü |
|  | Kadın | Erkek | Toplam |
| Fakülteler |  |  |  |
| Yüksekokullar |  |  |  |
| Enstitüler |  |  |  |
| Meslek Yüksekokulları |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

5.2- Sağlık Hizmetleri

|  | YATAK SAYISI | HASTA SAYISI | TETKİK SAYISI |
| --- | --- | --- | --- |
| ACİL SERVİS HİZMETLERİ |  |  |  |
| YOĞUN BAKIM |  |  |  |
| KLİNİK |  |  |  |
| AMELİYAT SAYISI |  |  |  |
| POLİKLİNİK HASTASI SAYISI |  |  |  |
| LABORATUAR HİZMETLERİ |  |  |  |
| RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ |  |  |  |
| NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER |  |  |  |
| MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI |  |  |  |

  - İdari Hizmetler

    - 2014 Yılı Proje Uygulamaları

1-EĞİTİM SEKTÖRÜ:

1-ETÜD PROJE: (Ödenek Miktarı=Proje Ödeneği):(200.000,00 TL)

Proje No:2014H030220

-Muratlı ve Saray MYO Revize Mekanik Tesisat ve Ziraat Fak.Süt Sığırcılığı Araş.Lab.Mekanik Proje      Hazırlanması İşi

-Saray MYO ve Muratlı MYO 2 Adet Revize Elektrik Proje İşi

-Muratlı MYO ve Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşi Trafo Projesi Yapılması İşi

-Değirmenaltı ve Çorlu Yerleşkesi Yapılacak Yapım İşine Ait Alt Proje ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi

-Fen Edebiyat Fakülte Alanı Halihazır Yapılması

-Değirmenaltı Yerleşkesi Altyapı Çalışmaları Muratlı MYO Yapılacak Yapıların Proje ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi

-200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çevre Düzeni ve Otopark Yapımına Ait Proje ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi

-NKÜ Hematoloji Onkoloji Tedavi ve Palyotif Bakım Merkezi Avan Projesinin Yapılması İşi

-NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi 175 Parselin Yola Terk ve Cins Değişikliği İşlemleri İşi

-NKÜ 200 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çevresi Plankotenin Yapılması İşi

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI:200.000,00 TL

2-KAMPÜS ALT YAPI: (808.000,00 TL)

Proje No:2008H034090

-Öğrenci Yemekhanesi Traverten ve Muhtelif Tadilatlar

-Çorlu Mühendislik Fakültesi Giriş Yolu Tadilatı

-NKÜ Rektörlüğü ve Çorlu Mühendislik Fakültesi Cam ve Alüminyum İşleri

-NKÜ Kampüs İçi Yağmur Suyu Kanalları ve Çevre Düzenleme İşi

-NKÜ Kampüs Girişi Çevre Düzenleme İşi

-NKÜ Kampüsünde Su Sondaj Kuyusu Açılması İşi

-NKÜ Değirmenaltı Yerleşkesi Doğalgaz Hattının Tesviyesi

-200 Yataklı Araştırma  ve Uygulama Hastanesi MR Ünitesi Yolu Yapımı

-NKÜ Rektörlüğü Merkezi Derslikler D Blok Arkası Altyapı ve Tecridi

-NKÜ Ziraat Dekanlık Binası Arkası ve Sosyal Yaşam Merkezi Çevresi Çevre Düzenleme ve Yol Yapımı İşi

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI:(744.000,00 TL)

3-MUHTELİF İŞLER: (2.000.000,00 TL)

Proje No:2014H030230

-Rektörlük Binası Mevcut Yer Kaplamaları Silim İşi

-85 KVA Jeneratörün Çorlu Müh.Fak.Tesis Edilmesi

-Mevcut Binalar Taban Kaplamaları

-Fen Edebiyat Fakültesi Katlara Çay Ocağı Yapılması

-Fen Edebiyat Fakültesi Mescit ve Depo Yapılması

-NKÜ Rektörlüğü İlahiyat Fak.Dek.Kısmı 3.50 Kotu Yer Kaplamaları

-Merkezi Derslikler A2 Blok Teras Döşemesinde Su Yalıtımı Yapılması İşi

-Merkezi Derslikler VGA Kablosu Çekim İşi

-Lojman Güvenlik İçin Duvar Örülmesi

-Fen Edebiyat Fakültesi ve Merkezi Derslikler Alüminyum ve Demir İmalatları İşi

-NKÜ Rektörlüğü Çorlu Müh.Fak.Alüminyum Doğrama ve Cam İmalatları

-Muratlı MYO İç ve Dış Cephe Boya Yapılması İşi

-Çorlu MYO B Blok Çatı Onarım İşi

-NKÜ Kampüsü Alüminyum ve Cam İmalatları ile Ziraat Dekanlık C Blok Giriş Katı Boya Yapımı

-Merkezi Derslikler D 105 Duvar Sıvası Yapılması

-Rektörlük Konferans Salonu Aydınlatma Tadilatı İşi

-Çorlu Müh.Fak.(Ana Bina ve C Blok) Trafo Binası Çatı Tadilatları İşi

-NKÜ Mekanik Müh.Bakım-Onarım İşleri

-NKÜ Veliköy MYO Doğalgaz Hattı İç Tesisat Çekilmesi İşi

-Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Lab.Dolap İmalatları Yapılması

-Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Lab.Tezgah Yapılması İşi

-NKÜ Merkez Kampüs İçi Alü.ve Diğer İmalatları İşi

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI : 1.087.000,00- TL

4-MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI:(İdari ve Mali İşler Daire Bşk.Harcanan Miktar                                             (6.000.000,00- TL)

Proje No: 2010K121240

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI:2.000.000,00 TL

5-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER:  (21.761.000,00-TL)

Proje No:2008H034100

- Ziraat Fakültesi Binası Yapımı

- Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım  İşi

- Çorlu Ek Derslik Binası Yapım İşi

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI : 21.761.000,00 TL

6-200 YATAKLI ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ: (52.647.000,00- TL)

Proje No:2011I000480

- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yapımı

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI: 38.107.000,00- TL

7-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ:(6.241.000,00 -TL)

Proje No:2008H050140

- 4000 Seyircili Tribün Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası Yapım İşi

YAPILAN HARCAMA TOPLAMI : 6.241.000,00- TL

# 3. 2014 Yılı Proje Uygulamaları

| 4000 SEYİRCİLİ TRİBÜN,SENTETİK ATLETİZM PİSTİ, FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 06.09.2013 |
| Sözleşme bedeli | 9.130.000,00 TL |
| İş bitim tarihi |  |
| Açıklamalar | Çalışmalar devam etmektedir.Ödenek yetersizliğinden süre verilecektir. |

| ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 23.10.2012 |
| Sözleşme bedeli | 21.304.261,33 TL +KDV=25.139.028,37 TL |
| İş bitim tarihi | 27.10.2014 |
| Açıklamalar | İnşaat tamamlanmıştır. |

| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 200 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 12.11.2012 |
| Sözleşme bedeli | 40.700.000,00 TL+KDV=48.026.000,00 TL |
| İş bitim tarihi | 21.03.2015 |
| Açıklamalar | %100 oranında kaba inşaat tamamlanmış olup,ince işler devam etmektedir. |

| SARAY A BLOK MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ |
| --- |
| Protokol tarihi | 02.10.2013 |
| Protokol bedeli | 400.000,00 TL |
| Toplam Harcama | Saray Yükseköğrenim Gönüllüleri Derneği tarafından ödenmiştir. |
| İş bitim tarihi | 2015 yılı Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. |
| Açıklamalar | Betonarme kısmı bitmiştir. |

| ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK DERSLİK BİNASI YAPIM İŞİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 29.11.2013 |
| Sözleşme bedeli | 1.328.777,00 TL |
| İş bitim tarihi | 31.07.2014 |
| Açıklamalar | İnşaat tamamlanmıştır. |

| MURATLI MESLEK YÜKSEK OKULU YAPIM İŞİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 18.12.2013 |
| Protokol Bedeli | 400.000,00 TL |
| Toplam Harcama | 940.000,00 TL |
| İş bitim tarihi | 27.01.2015 |
| Açıklamalar | Betonarme kısmı bitmiştir. |

| ZİRAAT FAKÜLTESİ EK DERSLİK BİNASI YAPIM İŞİ |
| --- |
| Sözleşme tarihi | 17.12.2013 |
| Sözleşme bedeli | 15.729.400,00 TL |
| İş bitim tarihi | 01.08.2015 |
| Açıklamalar | %45’i tamamlanmış olup ince işler devam etmektedir. |

5.4-Diğer Hizmetler

Bu bolümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir

### 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulacaktır

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata Uygulama olarak;

- Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,

- Üniversitemizin tüm altyapı ve taşınmaz mallarının yapım, bakım ve onarımını yapılması,

- Yapılan işlerin evraklarını tam ve eksiksiz olarak hazırlamak,

- Üst yönetimin belirlediği hedefler ve projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik hazırlıkları yapmak, yaptırmak ya da yapımını denetlemek Faaliyetteki işlerin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu esasları dikkate alınarak kontrolörlüğünü yapmak, iç denetimin unsurları arasındadır.

D- Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başka açıklamaya gerek görülmemiştir.

- AMAÇ ve HEDEFLER

## İdarenin Amaç ve Hedefleri

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir

## B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir

—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

—Orta Vadeli Program,

—Orta Vadeli Mali Plan,

—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,

## C. Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.

- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- Mali Bilgiler

### Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

|  | 2014 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | GERÇEK ORANI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TL | TL | % |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI |  |  |  |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ |  |  |  |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ |  |  |  |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ |  |  |  |
| 05 - CARİ TRANSFERLER |  |  |  |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 87.554.000,00 | 68.140.000,00 | 78 |

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Ödeneğin büyük bir bölümünü oluşturan Derslik ve Merkezi Birimler yapım işi için gerekli projelerin gecikmesi ve 4734 sayılı ihale kanununa göre yapılan ihalede, ihale sürecinin uzamasından dolayı yer teslimi aralık ayına sarkmıştır Bu sebepten dolayı işin %20 si tamamlanabilmiş ve belirlenen miktar ödenmiştir.

1.2-Bütçe Gelirleri

|  | 2014 BÜTÇE TAHMİNİ | 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | GERÇEK ORANI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TL | TL | % |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI |  |  |  |
| 02 – VERGİ DIŞI GELİRLER |  |  |  |
| 03 – SERMAYE GELİRLERİ |  |  |  |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR |  |  |  |

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Bütçe geliri bulunmamaktadır.

### 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

### 3- Mali Denetim Sonuçları

2014 yılı içerisinde mali denetim geçirilmemiştir.

### 4- Diğer Hususlar

Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.

## B- Performans Bilgileri

### 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

1.1. Faaliyet Bilgileri

| FAALİYET TÜRÜ | SAYISI |
| --- | --- |
| Sempozyum ve Kongre |  |
| Konferans |  |
| Panel |  |
| Seminer |  |
| Açık Oturum |  |
| Söyleşi |  |
| Tiyatro |  |
| Konser |  |
| Sergi |  |
| Turnuva |  |
| Teknik Gezi |  |
| Eğitim Semineri |  |

  - Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

| YAYIN TÜRÜ | SAYISI |
| --- | --- |
| Uluslar arası Makale |  |
| Ulusal Makale |  |
| Uluslar arası Bildiri |  |
| Ulusal Bildiri |  |
| Kitap |  |

  - Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

| ÜNİVERSİTE ADI | ANLAŞMANIN İÇERİĞİ |
| --- | --- |

1.4. Proje Bilgileri

| Bilimsel Araştırma Proje Sayısı |
| --- |
| PROJELER | 2014 |
|  | Önceki Yıldan Devreden Proje | Yıl İçinde Eklenen Proje | Toplam | Yıl İçinde Tamamlanan Proje | Toplam Ödenek YTL |
| DPT |  |  |  |  |  |
| TÜBİTAK |  |  |  |  |  |
| AB |  |  |  |  |  |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ |  |  |  |  |  |
| DİĞER |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

2-Performans Sonuçları Tablosu

3-	Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5- Diğer Hususlar

# KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## Üstünlükler

- Bütçe imkânlarımızın öngörülen projeler için yeterli oluşu,

- Firmalarca saygı duyulan bir kurum olmamız,

- Özverili ve çalışkan personel yapımız,

- Çalışanların yaş ortalamalarının ve yeterliliğinin beklenen düzeyde olması,

- Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının ve yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması,

- Çalışanların birbiri ile ilişkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması,

- Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterli oluşu,

- Yapılaşma çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığının beklenen düzeye yakın olması,

- Uygulama faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliğin beklenen düzeye yakın olması,

## B- Zayıflıklar

- Planlama aşamasında oluşan aksaklıkların iş akışını bozması,

- Planlanan operasyonları yürütebilecek sayıda personelin olmayışı,

- Başkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalışma odaları, arşiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince dikkate alınmaması veya karşılanamaması,

- İdari ve Teknik personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileştirmeler diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düşük kalmasına neden olmakta, zaten yetersiz sayıda olan personelin de geliri daha iyi olan diğer kurumlara geçiş yapması ve bunun sonucu olarak da sunulan hizmetin kalitesinin olumsuz etkilenmesi,

- Kurum bütçesinin üçer aylık dönemlerde kullanılabilmesi ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle uygulama ve yeni projelerin hayata geçirilememesi, zamanında yapılamaması, suresinde yetiştirilememesi (Tasarruf Tedbirleri, Genelgeleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri)

- Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olmaması,

- İdari personel sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli değişen ve yeni çıkan mevzuattın takip ve uygulama zorluğu,

- Fiziki alan yetersizliği,

- İş teknolojilerinin beklenen düzeyde olmaması,

- Teknik işlerde kullanılan lisanslı yazılım programlarının maddi yetersizlikten dolayı yeterince sağlanamaması ve işlerin bu nedenle aksaması,

- Temin edilen hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması,

- Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası ilişkilerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması.

## C- Değerlendirme

Yukarıda yapılan çalışma, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymak açısından oldukça önemlidir.

# ÖNERİ VE TEDBİRLER

5018 sayılı Kanun ile benimsenen kamuda stratejik yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından olan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından birim faaliyet raporu büyük önem taşımaktadır.

Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında, raporlamanın temel felsefesi ve aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmuştur:

- Faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanacağına iliksin “Sorumluluk İlkesi”,

- Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasının zorunlu olduğuna ilişkin “Doğruluk ve Tarafsızlık İlkesi”,

- Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına ilişkin “Açıklık İlkesi”,

- Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerektiğine ilişkin “Tam Açıklama İlkesi”,

- Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin kullanılacağına ilişkin “Tutarlılık İlkesi”

Hazırlanan raporda öncelikle başkanlığımızdaki tüm alt birimlerin yetki görev ve sorumlulukları belirtilmiş, fiziki ve donanım altyapısı hakkında bilgiler verilmiş, Başkanlığımızca sunulan ürün ve hizmetler değerlendirilmiş ayrıca mevzuatla Başkanlığımıza

verilen fonksiyonlara yer verilmiştir

Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır ve bu noktada bilgiye erişimin önemi açıkça bilinmektedir. Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve nitelikli, deneyimli personele duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda ciddi planlamalar yapılmalı ve meslek içi eğitim ve sürekli mesleki gelişim seminerleri ile personele destek ve mekan sağlanmalıdır.

Başkanlığımızca hazırlanmış olan faaliyet raporunun, 2014 yılı itibariyle artan personelimiz ile gelecekte yapılacak işlerin daha hızlı ve kaliteli olacağına, kurumsal ve ulusal çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz.